|  | GMINA PARZĘCZEW ul. Południowa 1; 95-045 PARZĘCZEW tel. 42/718-60-95; 718-60-47; 718-60-57, Fax: 42/718-60-66 www.parzeczew.pl wojt@parzeczew.pl |
| --- | --- |

Parzęczew, dnia 27-04-2018 r.

R-g.271.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień publicznych poniżej 30 000 EURO

1. Zamawiający: 	Gmina Parzęczew

95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową ,,na gorąco’ na odcinkach dróg gminnych wskazanych przez Zamawiającego.

Zakres prac obejmuje:

- wycięcie lub frezowanie uszkodzonych (zaniżonych) miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów;

- oczyszczenie i ewentualne osuszenie uszkodzonych miejsc wraz z usunięciem i wywózką;

-  skropienie naprawianego miejsca;

- uzupełnienie uszkodzonych miejsc mieszanką mineralno – bitumiczną ,,na gorąco’’;

- zagęszczenie miejsc naprawianych.

Średnia grubość ubytku 4 cm, szacunkowa ilość ok 250 m2.

3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 czerwca 2018 r.

4. Kryteria oceny ofert oraz ich waga (w %): cena – 100%

5. Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2018 r. godz. 15:00

Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego nie będzie oceniana.

6. Termin ważności oferty: do dnia 25 maja 2018 r.

7. Sposób składania ofert:

Oferta może być przesłana:

- za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Urząd Gminy w Parzęczewie,
ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew

- faksem na nr 42 / 718-60-66

- pocztą elektroniczną na adres g.zawadzki@parzeczew.pl

bądź złożona w sekretariacie Urzędu Gminy w Parzęczewie.

8. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami:  Mariusz Ostrowski

tel. 42 / 718-60-95 wew. 103 lub 728-928-938

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Oferta powinna być sporządzona według załączonego do niniejszego zapytania formularza ofertowego.

11. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

13. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania robót oraz posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie, potencjał ekonomiczny  i techniczny konieczny do wykonania robót.

Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.