Nazwa Zamawiającego: Gmina Parzęczew

Prowadzący postępowanie: Urząd Gminy w Parzęczewie

Adres: ul. Południowa 1

Miejscowość: 95-045 Parzęczew

Tel.: 42 / 718-60-95

Faks: 42/718-60-66

Strona internetowa: www.parzeczew.pl

E-mail: sekretariat_ug@parzeczew.pl; zamowienia@parzeczew.pl

REGON: 472057810

NIP: 732-20-81-321

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

## w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
 w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

2014 – 2020, Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna,

Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Zatwierdzono

Parzęczew, dnia ……………………………………..….. 2018 r.

Zatwierdziła:

Jolanta Żłobińska

Sekretarz Gminy

I. Nazwa i dane adresowe Zamawiającego

Gmina Parzęczew

ul. Południowa 1

95-045 Parzęczew

Adres korespondencyjny:

Urząd Gminy w Parzęczewie

ul. Południowa 1

95-045 Parzęczew

Tel.: 42 / 718-60-95

Faks: 42/718-60-66

Strona internetowa: www.parzeczew.pl

E-mail: sekretariat_ug@parzeczew.pl; zamowienia@parzeczew.pl

REGON: 472057810

NIP: 732-20-81-321

II. Tryb udzielania zamówienia

- Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ustawa, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

- Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazana jest ustawa bez bliższego określenia, odnosi się to w/w ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie część/części zamówienia, którą/które zamierza powierzyć podwykonawcom – brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez wykonawcę (wskazania należy dokonać w formularzu oferty - załącznik nr 1 do SIWZ).

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” obejmujące:

A. Budowę oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew (słupy, oprawy LED, wysięgniki, przewody zasilające, zabezpieczenia opraw)

Łącznie 390 nowych punktów oświetleniowych na nowych liniach, zgodnie z PFU i załącznikami do PFU (załącznik nr 3 i 4 do PFU – Zestawienie miejsc dobudowy oświetlenia ulicznego
z lokalizacją działek oraz Mapa z lokalizacją oświetlenia istniejącego i projektowanego).

B. Montaż do istniejących skrzynek SO centralnego systemu redukcji mocy sterowania
i zarządzania oświetleniem dla każdego sterowanego obwodu oświetlenia w ilości  nie większej niż 56 szt., zgodnie z PFU oraz z załącznikiem nr 2 do PFU – Inwentaryzacja oświetlenia ulicznego w zakresie przewidzianym do modernizacji na terenie gminy Parzęczew z dobudową. W montażu systemu redukcji należy przewidzieć wyniesienie szafek pomiarowo-sterujących poza stacje trafo PGE Dystrybucja SA.

C.  Budowę nowych układów sterowania wybudowanym oświetleniem typu SOK w ilości 2 szt. zawierających centralny system redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem, dla każdego sterowanego obwodu oświetlenia.

W/w zakres rzeczowy obejmuje następujące zadania:

ZADANIE nr 1 - „ZAPROJEKTUJ”

- opracowanie dokumentacji projektowej (w tym projektów budowlano-wykonawczych) w ilości
5 egzemplarzy w wersji papierowej (3 egzemplarze przeznaczone dla Zamawiającego);

- opracowanie informacji o bezpieczeństwie i ochrony zdrowia (BIOZ) w ilości niezbędnej do
poszczególnych opracowań;

- opracowanie specyfikacji technicznych i odbioru robót (STWiOR) w ilości 2 egzemplarze w wersji papierowej ;

- opracowanie przedmiarów robót w ilości 2 egzemplarze w wersji papierowej;

- uzyskanie wszelkich uzgodnień, analiz, map, opracowań pomocniczych oraz niezbędnych
decyzji.

Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (w tym
z przepisami wykonawczymi) oraz uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem ich do właściwych organów zatwierdzających i decyzyjnych.

Dokumentacja projektowa powinna bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych minimalizujących koszty eksploatacji z uwzględnieniem założeń programu funkcjonalno-użytkowego.

Uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację należy przedłożyć w wersji elektronicznej Zamawiającemu w formacie zapisu .PDF, DXF.

Wykonawca, na każdym etapie opracowania dokumentacji, zobowiązany jest do konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i niezawodności funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych. Po zakończeniu projektowania, a przed złożeniem kompletnej dokumentacji w celu uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, Wykonawca przedłoży taką dokumentację Zamawiającemu, celem uzyskania pisemnego jej uzgodnienia.

ZADANIE nr 2 - „WYBUDUJ”

- wykonanie wszelkich niezbędnych prac rozbiórkowych i demontażowych oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z powstałą i zatwierdzoną dokumentacją projektową (w tym projektami budowlano-wykonawczymi),  warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę (jeżli takie jest wymagane) oraz innych decyzjach administracyjnych, przestrzegając zasad sztuki budowlanej i praktyki budowlanej, oraz zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- sporządzenie i złożenie w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót „Harmonogramu Realizacji Robót wraz z kosztorysem”, i przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przedłożonym Harmonogramie Realizacji Robót. Złożenie przedmiotowego kosztorysu nie zmienia formy wynagrodzenia, jaką jest ryczałt;

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów i zawiadomień
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Przed podpisaniem umowy w przedmiotowym postępowaniu, wyłoniony Wykonawca złoży wypełniony i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do tej umowy (na etapie składania ofert dokument nie jest składany), z podziałem na dokumentację projektową i roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza w geodezyjnym układzie odniesienia "2000/6" – format
zapisu .PDF, DXF, DWG, zawierającą szczegółową inwentaryzację nowobudowanego oświetlenia, stacji zasilających oraz linii drogowego oświetlenia.

Okres gwarancji, którą udzieli Wykonawca na przedmiot zamówienia wynosi minimum 60 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany będzie wskazać okres gwarancji w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis w zakresie okresu gwarancji znajduje się w dziale XVII – Kryterium Nr 2.

Wykonawcy są zobowiązani do kierowania się odpowiednimi normami z zakresu ochrony środowiska w trakcie wszystkich prac oraz ograniczenia do minimum szkodliwego oddziaływania w roślinności, glebie, wodach gruntowych,  wodach powierzchniowych oraz w krajobrazie.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz innych ustaw i rozporządzeń, Polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia z materiałów nowych, nieużywanych, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych
do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w projekcie budowlanym. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za dostarczone przez siebie materiały, użyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą.

Wykonawca na własny koszt zatrudni Kierownika Budowy.

Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac i obowiązków:

- uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń
i uzgodnień na prowadzenie robót budowlanych oraz ponoszenie we własnym zakresie związanych z tym kosztów, w tym kosztów zajęcia pasa drogowego i kosztów prowadzenia robót na działkach prywatnych, gminnych i innych,

- skuteczne zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów odtworzonych do stanu pierwotnego,

- zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcia wad,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie robót, przestrzeganie wszelkich norm i przepisów BHP i Prawa pracy,

- prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy,

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót koniecznych, zamiennych, dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających,

- zapewnić demontaż, naprawy, montaż ogrodzeń posesji oraz naprawę innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

- zabezpieczanie drzew (np. matami), krzewów i korzeni przed mechanicznym uszkodzeniem,

- naprawianie ewentualnych naruszeń lub uszkodzeń nawierzchni oraz konstrukcji dróg z wymianą gruntu, zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w decyzjach wydanych przez zarządców dróg i innymi uzgodnieniami z właścicielami działek,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym,

- usunięcie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

- wykonanie projektu i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych,

- zorganizowanie, utrzymywanie i zlikwidowanie placu budowy,

- wykonanie wymaganych prób, badań, pomiarów i rozruchu urządzeń,

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, w tym wykonanie niezbędnych wytyczeń geodezyjnych m.in. dla naniesienia charakterystycznych punktów przebiegu linii kablowych oraz lokalizacji słupów oświetleniowych, trasy obiektów drogowych, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- zakończenie prac i przekazanie terenu Zamawiającemu,

- wykonanie operatu odbiorowego, opisanego w pkt 2.3.5.5 PFU

Zastosowane skróty:

PFU – Program funkcjonalno-użytkowy,

SOK – Skrzynka oświetlenia kablowego,

SO – Skrzynka oświetlenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót i zakres ich wykonania określone zostały w PFU i załącznikach do PFU.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

66515000-3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

2. Wskazane przez Zamawiającego parametry należy traktować jako przykładowe do minimalnych parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte oprawy oświetlenia LED (wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia) zostały użyte przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Obowiązek udowodnienia równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy.

3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

1) zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na postawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności:

a) prace budowlane i instalacyjne związane z wykonaniem modernizacji i rozbudowy oświetlenia,

(Wyjątkiem objęte są sytuacje, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo.)

2) Wykonawca zobowiązany jest, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoby wykonujące
czynności wskazane powyżej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – z zastrzeżeniem wyjątku opisanego w p. 1)

3) Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, zaświadczenia zanonimizowanego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub w terminie 3 dni od każdorazowego wezwania Zamawiającego.

4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w punkcie 3) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i może być podstawą do stwierdzenia, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy z Zamawiającym,
a w trakcie trwania umowy może być podstawą o naliczenia kary umownej.

5) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego wykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 3 pkt 1, Zamawiający może zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli.

6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych za
nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust 3 pkt 3, za każde zdarzenie.

4. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

6. Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane do 30.09.2019 roku.

W roku 2018 należy wykonać:

1. Dokumentację techniczną określoną w zadaniu nr 1 (pkt III siwz),

2. Budowę oświetlenia publicznego w ilości 120 nowych punktów świetlnych,

3. Budowę nowych układów sterowania typu SOK zawierających centralny system redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem w ilości 2 szt.

4. Montaż do istniejących skrzynek SO centralnego systemu redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem dla każdego sterownego obwodu oświetlenia w ilości nie większej niż 56 szt. W montażu systemu redukcji należy przewidzieć wyniesienie szafek pomiarowo-sterujących poza stacje trafo PGE Dystrybucja SA.

W roku 2019 należy wykonać:

1. Budowę oświetlenia publicznego w ilości 270 nowych punktów świetlnych

2. Opracowanie dokumentacji powykonawczej – 2 egzemplarze

8. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, a także nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

10. Unieważnienie postępowania

Zamawiający nie przewiduje unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

11. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zabrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. Wszelkie wątpliwości lub niejasności dotyczące zakresu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien wyjaśnić na etapie przygotowania oferty.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 300 000 PLN.

b) przedłoży dokument potwierdzający fakt dysponowania środkami pieniężnymi w wysokości co najmniej 300 000 PLN (trzysta tysięcy złotych). Spełnieniem tego warunku będzie zaświadczenie instytucji finansowej o wysokości środków zgromadzonych na koncie, lub gotowości do postawienia wymaganej wielkości środków do dyspozycji Wykonawcy w związku z ewentualną realizacją zadania.

3. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a)  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty w zakresie modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy lub montażu sieci energetycznych lub oświetlenia, przy czym wartość netto jednej z nich wynosiła co najmniej 240 000,00 zł.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, Zamawiający za podstawę przeliczenia przyjmuje średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

- co najmniej dwiema osobami (elektrykami) posiadającymi uprawnienia SEP do 1 KV w kategorii E, albo odpowiadające ważne uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

- co najmniej jedną osobą (elektrykiem) posiadającym uprawnienia SEP do 1 KV w kategorii D, albo odpowiadające ważne uprawnienia (kwalifikacje) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w uprawnień przez jedną osobę np. posiadanie przez jedną osobę uprawnień kat D i E.

-  posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci elektroenergetyczne bez ograniczeń.

Uwaga:

- Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

- W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane,
z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7).

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w dziale IV ust. 3 SIWZ oceniane będzie łącznie, z zastrzeżeniem że warunek określony w dziale IV ust. 3a musi spełniać co najmniej jeden wykonawca spośród wykonawców występujących wspólnie

V. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);

2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

Do oferty Wykonawca dołącza (dotyczy wszystkich wykonawców):

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ).

1.1. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w dziale IV ust. 1, 2 oraz 3 SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, jakim powołuje się na ich zasoby zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w niniejszym dziale ust. 1.

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w niniejszym dziale ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).

2.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informację o tych pomiotach w oświadczeniu, o którym mowa w niniejszym dziale ust. 2.

2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w niniejszym dziale ust. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów, o których mowa w art. 22a ustawy (jeśli dotyczy).

Uwaga:

Do oferty Wykonawca nie dołącza dokumentów, o których mowa w dziale VII ust. 3 pkt 1 i 2 siwz. Dokumenty te złoży tylko Wykonawca, który zostanie wezwany przez Zamawiającego do ich złożenia.

VII. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu odbywa się dwuetapowo.

Etap I - ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 13 niniejszego działu odbędzie się na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu wykonawcy na podstawie art. 25a ust 1 ustawy o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwanego dalej oświadczeniem oraz zobowiązaniu, o którym mowa w dziale VI
ust. 3 – jeśli dotyczy (załącznik do siwz nr 2, załącznik do siwz  nr 3, załącznik do siwz  nr 7 – jeśli dotyczy).

Etap II - ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie oferta Wykonawcy, która została najwyżej oceniona. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

2. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

3. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Wykaz robót budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

c) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,

d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

d) Oświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716) wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do siwz.

4. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych niniejszym dziale ust 3 pkt 2 a-d.

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym dziale ust 3 pkt 2 a-c  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Dokument, o którym mowa w niniejszym dziale ust. 5 a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

7.  Dokument, o którym mowa w niniejszym dziale ust.5 b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszym dziale ust 3 pkt 2 a-c, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w niniejszym dziale ust. 6 i 7.

9. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

10. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji przez Zamawiającego, o której mowa w art. 86 ust 5, dotyczącej: kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty i ceny oraz terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do siwz

Uwaga:

Wykonawca nie załącza tej informacji do oferty. Dopiero w terminie 3 dni od opublikowania stosownej informacji przez Zamawiającego i powzięciu informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu przedmiotową informację.

12. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, i dokumenty, o których mowa w niniejszym dziale ust. 3 pkt.2 składa każdy z Wykonawców.

13. Zamawiający skorzysta z procedury, o której mowa w pkt 24aa ustawy.

14. INNE DOKUMENTY, które należy dołączyć do oferty:

a) dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.) – takim wypadku Wykonawca wskaże Zamawiającemu taką bazę danych. 
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.

b) niezbędne pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza – jeżeli dotyczy.

VIII. Wadium

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

Forma wadium.

1. Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.).

2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji  bankowej / ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy:

a) wskazanie Wykonawcy (w przypadku konsorcjum – nazwy wszystkich Wykonawców),

b) wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia,

c) wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

d) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji,

e) wskazanie sumy gwarancyjnej,

f) określenie terminu ważności gwarancji,

g) zobowiązanie banku/towarzystwa ubezpieczeniowego do bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone
w przepisie art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy.

h) w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, którą należy zwrócić Gwarantowi, zaleca się, aby nie była trwale związana z ofertą.

i) dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 1. lit. b-e muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego – nr rachunku: 61 8786 0001 0030 0458 2000 0015  w Banku Spółdzielczym O/Parzęczew.

Tytuł przelewu: wadium – nr sprawy R-g.271.4.2018 – „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew”

2. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz, dopuszczonych przez Zamawiającego, należy złożyć w oryginale do oferty.

Termin wniesienia wadium.

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu (data i godzina) składania ofert, wskazanym
w dziale XII punkt 1 SIWZ.

2. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu
w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

3. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust.3, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą.

IX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, z w wysokości 5% ceny brutto podanej w formularzu ofertowym z zaokrągleniem do pełnych 100 zł.

2. Odpowiednią kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy, według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniężnej - w postaci przelewu na rachunek Zamawiającego nr 61 8786 0001 0030 0458 2000 0015 w BS O/Parzęczew.

Tytuł przelewu: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – nr sprawy R-g.271.4.2018 – Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew.

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy musi być zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ust 5 i art. 151 ustawy, pozostawiając
30 % zabezpieczenia jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data uznania w/w konta Zamawiającego kwotą zabezpieczenia przed zawarciem umowy.

5. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe muszą być opatrzone zapisem: gwarancja jest samoistna, bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na każde żądanie.

6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

8. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 14 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia, o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia.

X. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

1. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, między Zamawiającym
a Wykonawcą, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

2. Do przeliczania wszystkich wartości określonych w siwz, a występujących w innych walutach niż PLN zastosowany zostanie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Średnie kursy walut dostępne są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod następującym adresem: http://www.nbp.pl/”.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.   Wymagania podstawowe.

1) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji Wykonawcy określonym w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Do oferty należy załączyć dokument/-y określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2015r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r., poz. 1114 ze zm.) – takim wypadku Wykonawca wskaże Zamawiającemu taką bazę danych. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.

2.   Forma oferty:

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu i mieć formę pisemną.

2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. Jeżeli Wykonawca przygotowując ofertę nie skorzysta z wzorów załączonych do siwz wówczas dokumenty oraz oświadczenia muszą posiadać wszystkie informacje podane w przedmiotowych wzorach.

3) Zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, trwale połączona w jedną całość.

4) Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

5) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej „korespondencją”) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej otrzymania.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail, podany przez wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

5. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres Zamawiającego podany w dziale 1.

6. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania.

7. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.

8. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego oraz pełnomocnictwa. Forma pisemna musi spełniać wymagania określone w art. 78 § 1 kodeksu cywilnego tj. na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli musi być złożony własnoręczny podpis.

9. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub podany w ofercie adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba, że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania pisma w sposób określony w pkt 7 oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzymał.

10. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

1) w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia – Jakub Olczak – inspektor ds. inwestycji; tel. 42/718-60-95 w. 111; e-mail: j.olczak@parzeczew.pl.

2) w zakresie zagadnień proceduralnych - Joanna Bartczak - inspektor ds. zamówień publicznych,
tel. 42/718-60-95 w. 108; e-mail: zamowienia@parzeczew.pl

11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

XIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Parzęczewie, ul. Południowa 1,

w sekretariacie Urzędu Gminy w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, zabezpieczonej przed otwarciem i zawierającej oznaczenie:

Urząd Gminy w Parzęczewie

ul. Południowa 1, 95-045 Parzęczew

OFERTA W POSTĘPOWANIU PN:

„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew”

Nie otwierać przed dniem: 20 kwietnia 2018 r. godz. 10:30

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 26 w dniu 20 kwietnia 2018 r.
o godz. 10:30

XV. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena ryczałtowa brutto, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia 
(np. opracowanie projektów budowlanych, uzyskanie uzgodnień, pozwoleń, opinii oraz map),
a także koszty związane z zatwierdzeniem i wykonaniem projektów organizacji ruchu (stałej i na czas robót).

2. Podstawą do obliczenia ceny ryczałtowej przez Wykonawcę jest właściwe oszacowanie wszystkich kosztów; pominięcie lub niedoszacowanie kosztów nie będzie stanowić podstawy do zwiększenia wartości zamówienia.

3. Cenę – należy podać w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

4. Zamawiający przyjmuje, że obliczona cena ryczałtowa (w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego*) obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w SIWZ, jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, w przypadku rozbieżności w podaniu ceny, Zamawiający uzna za obowiązującą podaną słownie w ofercie cenę brutto. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

5. Stawka podatku VAT do wyceny oferty – 23%

6. Sposób zapłaty wynagrodzenia i rozliczania ceny za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w niniejszej SIWZ - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz - wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Cena może być tylko jedna.

9. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ).

10. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

XVII. Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez wykonawców, nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

KRYTERIUM NR 1: „Cena” (dalej Pc) – waga 60 % (maksymalnie 60 pkt)

Punkty za ww. kryterium zostaną przyznane wg. poniższej formuły:

Najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

Pc = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  x 60

Cena brutto w ofercie badanej

KRYTERIUM NR 2 „Okres gwarancji” (dalej Pg) - waga 40 % (maksymalnie 40 pkt)

Ocena punktowa (Pg ) oferty w kryterium „Okres gwarancji” dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie

Pg = --------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 40

Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji w ofertach niepodlegających odrzuceniu

Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 96 miesięcy okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 96 miesięcy, a proponowany przez Wykonawcę okres gwarancji zostanie wpisany do umowy.

Wykonawca zobowiązany jest określić okres gwarancji w pełnych miesiącach.

W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy okres gwarancji niż 60 miesięcy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią siwz.

Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów
i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA ŁĄCZNEJ OCENY OFERT

Łączna ocena punktowa oferty (P) zostanie obliczona według formuły:

P= Pc + Pg

gdzie:

Pc – liczba otrzymanych punktów w kryterium 1 „Cena”

Pg – liczba otrzymanych punktów w kryterium 2 „Okres gwarancji”

3. Ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Jeżeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później
niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym  terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę Wykonawców wchodzących w skład  podmiotu wspólnego.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł  wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą   przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Pzp.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Środki ochrony prawnej.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

XX. Istotne dla stron postanowienia umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy oraz klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy (opublikowane również w ogłoszeniu o zamówieniu) zawarte są w załączniku nr 6 - wzór umowy, który jest integralną częścią SIWZ.

XXI. Podwykonawstwo.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części robót podwykonawcom, jeżeli ta część robót została wskazana w ofercie przez Wykonawcę, który w ofercie określił jaką część robót zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach dotyczących odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, odpowiadających warunkom określonym niniejszą umową.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami lub przepisami.

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy niezwłocznego udzielania wszelkich informacji
i udostępnienia wszelkich dokumentów na temat stanu realizacji umów Wykonawcy 
z podwykonawcami.

5. W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonania części prac, Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zmawiającego za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy.

6. Zlecenie wykonania części zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonanie prac przez  podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

7. Gwarancja i rękojmia wynikająca z postanowień umowy obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców.

8. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, który zamierza zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, zwrócić się do Zamawiającego tj. przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

10. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia Zmawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w następujących przypadkach:

10.1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

10.2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9.

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 10, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przepis ust. 16 stosuje się.

13. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 10, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa
w ust. 10.

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. h. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania
od Zamawiającego informacji o niezgodnym z ust. 9 terminie zapłaty.

17. Przepisy ust. 8-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4-6.

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doręczenia tejże informacji.

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:

22.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

22.2. złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

22.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę
do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

25. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ww ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

XXII. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ:

A/ Formularze i wzory:

- Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Ofertowego – Oferta Wykonawcy.

- Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczący spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu

- Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczący podstaw wykluczenia z niniejszego postępowania

- Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych

- Załącznik nr 5 – Wykaz osób

- Załącznik nr 6 – Wzór umowy

- Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów

- Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia dotyczący grupy kapitałowej

- Załącznik nr 9 – Oświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

B/ Dokumentacja techniczna:

  - PFU

  - Mapa z lokalizacją oświetlenia istniejącego i projektowanego.

  - Zamawiający zaleca, aby Wykonawca, przed złożeniem oferty, dokonał wizji lokalnej planowanych lokalizacji w celu zapoznania się ze szczegółowymi uwarunkowaniami terenu i warunków przeprowadzenia inwestycji.

Uwaga: Załączniki do niniejszej specyfikacji nie mają charakteru wymaganych formularzy
a jedynie stanowią wzory. Przy posługiwaniu się nimi prosimy o szczególne zwrócenie uwagi, aby ich treść odpowiadała faktycznej zawartości oferty.

XXIII. Sprawy nieujęte w niniejszej SIWZ, reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. i stosowne akty prawne wydane na jej podstawie

Załącznik Nr 1

### OFERTA WYKONAWCY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pn.

„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza,

Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT

Sporządzona dla Zamawiającego:

Gmina Parzęczew

ul. Południowa 1

95-045 Parzęczew

NIP 732-20-81-321

## Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa................................................................................................................

Siedziba.............................................................................................................

Nr telefonu …………………………………………………………………………...

Nr faks ............................................................................................……………...

(pieczęć firmowa z adresem, nr telefonu)

Nr NIP ...............................................................................................................

Nr REGON ......................................................................................................…

e-mail ……………………………………………………………………..……………

Kategoria przedsiębiorstwa:

Ο małe przedsiębiorstwo /małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR/

Ο średnie przedsiębiorstwo /średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR/

Ο inne

Należy zaznaczyć odpowiednią kategorie przedsiębiorstwa.

## Zobowiązania Wykonawcy

1. Działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy oferujemy wykonanie w/w zadania zgodnie
z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

za cenę ryczałtową brutto w wysokości: ........................ zł 
(słownie: ......................................................................................................)

w tym:

kwota netto …................. zł (słownie: …........................................................................)

stawka podatku VAT 23 % tj. kwota: …................... zł (słownie:.....................................................................................)

Oświadczam, że okres gwarancji  (który będzie oceniany w kryterium nr 2 oceny ofert) będzie wynosił …………….  miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w dziale III ust.7 siwz.

3.  Uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą w okresie 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

4. W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z projektem umowy stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ.

5. Oświadczam/my, że złożenie oferty oznacza przyjęcie przez nas wszystkich warunków i ustaleń zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z uwarunkowaniami terenowymi dla przyszłej inwestycji i nie wnosimy uwag.

7. Oświadczam /my że*):

- całość zamówienia wykonanym bez udziału podwykonawców

- przewidujemy powierzyć Podwykonawcy/om następujący zakres niniejszego zamówienia …………………………………………………………………………………

## 8. Zastrzeżenia wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione, zgodnie art. 11 ust. 4 ustawy o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego, dotyczącego złożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu lub nierzetelnego pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia publicznego, oświadczam/my że informacje zawarte
w ofercie oraz dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą są zgodne ze stanem faktycznym.

10. Termin płatności:  30 dni od daty wpływu prawidłowo wypełnionej faktury.

11. Inne informacje wykonawcy:

Osoba do kontaktów z Zamawiającym......................................................................

Nr telefonu..............................................................................................................

............................			  	        .......................................................................

data	                              	      		                      pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2

..............................................................

(nazwa, adres wykonawcy - pieczęć firmowa)

#### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp).

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

##### na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT”, prowadzonego przez Gminę Parzęczew oświadczam/my, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zakresie opisanym w dziale IV ust. 1, 2 oraz 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..........................                                    ......................................................................

miejscowość, data			               pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w zakresie opisanym w dziale IV ust. 1, 2 oraz 3 polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………..............................…............w zakresie: ………………................

..……………………...........................................w zakresie: ………………................

………..........................................................w zakresie: ………………................  ,

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..........................               	                     ......................................................................

miejscowość, data			               pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

..........................               	        	              ......................................................................

miejscowość, data			       	           pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 3

..............................................................

(nazwa, adres wykonawcy - pieczęć firmowa)

### OŚWIADCZENIE

### Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

### Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

##### Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT”, prowadzonego przez Gminę Parzęczew, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24 ust. 5 ustawy Pzp

...................…....               	                     ......................................................................

miejscowość, data			                   pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  art. …….….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

..........................               	                     ......................................................................

miejscowość, data			                                pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu tj.: ………………………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..........................               	                     ......................................................................

miejscowość, data			                   pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami w niniejszym postępowaniu tj:

.………………………………………………………………………………………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..........................               	                     ......................................................................

miejscowość, data			                   pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

.................…......               	                     ......................................................................

miejscowość, data			               pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 4 do siwz

……………………………………

(pieczęć  Wykonawcy)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający spełnianie warunku określonego w dziale IV ust. 3a siwz

UWAGA: Zamawiający żąda wskazania jedynie robót budowlanych opisanych w dziale IV ust. 3a siwz oraz przedstawienia dowodów dotyczących tylko tych robót.

| Lp. | Zamawiający (nazwa i adres) | Zadanie (nazwa, miejsce realizacji) | Zakres robót | Wartość robót netto | Terminy realizacji | Referencje lub inny dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (nr strony) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu przedkładam dowody potwierdzające wykonanie ww. robót należycie.

Data: …………………..		                	……………...………………………………………..

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

### Załącznik nr 5 do siwz

…………………………………………

(pieczęć  Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

potwierdzający spełnianie warunku określonego w dziale IV ust. 3b siwz

| Lp. | Imię i nazwisko wykształcenie | Funkcja przy realizacji zamówienia (Zakres czynności) | Kwalifikacje zawodowe Rodzaj i zakres uprawnień budowlanych | Podstawa dysponowania *) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*) W przypadku, gdy wymieniona w wykazie osoba nie jest pracownikiem wykonawcy należy do ww. wykazu dołączyć dokument, z którego wynikało będzie, że Wykonawca będzie dysponował tą osobą.

............................				        .......................................................................

data

                - Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

Załącznik nr 6

UMOWA NR …………/2018

zawarta w dniu .…………..............… 2018 r. w  Parzęczewie, pomiędzy:

Gminą Parzęczew z siedzibą w 95-045 Parzęczew, ul. Południowa 1, NIP 732-20-81-321, reprezentowaną przez Ryszarda Nowakowskiego - Wójta Gminy Parzęczew, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jadwigi Dębskiej, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowaną przez:

- ..................................................................................

- ..................................................................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1.   Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew” w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj” obejmujące:

A. Budowę oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew (słupy, oprawy LED, wysięgniki, przewody zasilające, zabezpieczenia opraw)

Łącznie 390 nowych punktów oświetleniowych na nowych liniach, zgodnie z PFU i załącznikami do PFU (załącznik nr 3 i 4 do PFU – Zestawienie miejsc dobudowy oświetlenia ulicznego z lokalizacją działek oraz Mapy z lokalizacją oświetlenia istniejącego i projektowanego).

B. Montaż do istniejących skrzynek SO centralnego systemu redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem dla każdego sterowanego obwodu oświetlenia w ilości  nie większej niż 56 szt., zgodnie z PFU oraz z załącznikiem nr 2 do PFU – Inwentaryzacja oświetlenia. W montażu systemu redukcji należy przewidzieć wyniesienie szafek pomiarowo-sterujących poza stacje trafo PGE Dystrybucja SA.

C.  Budowę nowych układów sterowania wybudowanym oświetleniem typu SOK w ilości 2 szt. zawierających centralny system redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem, dla każdego sterowanego obwodu oświetlenia.

2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z projektem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą integralną część niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po zakończeniu wszystkich odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego w zakresie objętym umową.

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

5. Wykonawca zapewnia, że prace będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane przez przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiednio do zakresu rzeczowego robót, zgodnie z przepisami prawa, zasadami BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i najwyższą starannością bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

6. Materiały i urządzenia wykorzystane i użyte do realizacji przedmiotu umowy będą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji czy aprobaty techniczne
lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa. Wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia innych rozwiązań, niż określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ z zastrzeżeniem zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, dotyczących w szczególności materiałów i technologii wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego i ewentualnie autora projektu.

Nie dopuszcza się wbudowania materiałów i urządzeń używanych.

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów, sposobu wykonania robót, oceny prawidłowości wykonywanych robót i inne – zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ.

8. Strony zobowiązują się do współdziałania w realizacji umowy.

§ 2

Strony ustalają termin zakończenia robót do dnia  30.09.2019r.

W roku 2018 Wykonawca wykona:

- Opracowanie dokumentacji technicznej określonej w zadaniu Nr 1 (pkt III siwz)

- Budowę oświetlenia publicznego w ilości 120 lamp

- Budowę nowych układów sterowania typu SOK zawierających centralny system redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem w ilości 2 szt.

- Montaż do istniejących skrzynek SO centralnego systemu redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem dla każdego sterownego obwodu oświetlenia w ilości nie większej niż 56 szt. W montażu systemu redukcji należy przewidzieć wyniesienie szafek pomiarowo-sterujących poza stacje trafo PGE Dystrybucja SA.

W roku 2019 należy wykonać:

- Budowę oświetlenia publicznego w ilości 270 lamp

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej – 2 egzemplarze

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren robót w terminie uzgodnionym między stronami po wykonaniu dokumentacji technicznej.

2. Wykonawca zobowiązany jest po przejęciu terenu robót do zabezpieczenia wszelkich zlokalizowanych na nim obiektów.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, określony w § 1 umowy zgodnie z:

- złożoną ofertą,

- dokumentacją techniczną albo dokumentacją projektową,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm, przenoszących europejskie normy zharmonizowane,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i odzież, oraz z materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami) oraz wymaganiom określonym w projekcie budowlanym. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za dostarczone przez siebie materiały, użyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek na każde żądanie Zamawiającego przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą.

§ 5

Do zadań Wykonawcy będzie należała realizacja następujących prac i obowiązków:

1. uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń i uzgodnień na prowadzenie robót budowlanych oraz ponoszenie we własnym zakresie związanych z tym kosztów, w tym kosztów zajęcia pasa drogowego i kosztów prowadzenia robót na działkach prywatnych, gminnych i innych

2. skuteczne zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej terenu przekazanego przed rozpoczęciem Robót oraz terenów odtworzonych do stanu pierwotnego,

- zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do wykonania robót oraz usunięcia wad,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie robót, przestrzeganie wszelkich norm i przepisów BHP i Prawa pracy,

- prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy,

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót koniecznych, zamiennych, dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających,

- zapewnić demontaż, naprawy, montaż ogrodzeń posesji oraz naprawę innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu umowy - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

- zabezpieczanie drzew (np. matami), krzewów i korzeni przed mechanicznym uszkodzeniem,

- naprawianie ewentualnych naruszeń lub uszkodzeń nawierzchni oraz konstrukcji dróg z wymianą gruntu, zgodnie ze szczegółowymi warunkami zawartymi w decyzjach wydanych przez zarządców dróg i innymi uzgodnieniami z właścicielami działek,

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym,

- usunięcie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

- wykonanie projektu i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych,

- zorganizowanie, utrzymywanie i zlikwidowanie placu budowy,

- wykonanie wymaganych prób, badań, pomiarów i rozruchu urządzeń,

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, w tym wykonanie niezbędnych wytyczeń geodezyjnych m.in. dla naniesienia charakterystycznych punktów przebiegu linii napowietrznych i kablowych oraz lokalizacji słupów oświetleniowych, trasy obiektów drogowych, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- zakończenie prac i przekazanie terenu Zamawiającemu,

- wykonanie operatu odbiorowego, opisanego w pkt 2.3.5.5 PFU

Ponadto do obowiązków Wykonawcy w zakresie prac budowlanych należy:

1. urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza robót i ponoszenie kosztów jego utrzymania, jak również kosztów utrzymania i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu robót (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie robót);

2. zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń swoich pracowników. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie wysuwał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego;

3. likwidacja placu robót i zaplecza bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 dni
od daty dokonania odbioru końcowego;

4. ubezpieczenie od ryzyka kradzieży, utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia;

5. przejęcie pełnej odpowiedzialności za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

6. ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych;

7. utrzymanie ogólnego porządku na terenie robót;

8. pokrywanie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
a w szczególności za energię elektryczną, wodę (instalacji liczników zużycia wody i energii elektrycznej) itp.;

9. natychmiastowe wykonanie wszelkich robót nie będących przedmiotem umowy,
a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Konieczność wykonania tych robót zostanie zgłoszona pisemnie przez Kierownika Robót, a następnie poparta pisemnym zleceniem Zamawiającego;

10. informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy;

11. sporządzenie dokumentacji powykonawczej na dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 6

1. Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru i powiadomi o tym fakcie Wykonawcę przed rozpoczęciem prac.

2. Wykonawca ustanowi Kierownika Robót i powiadomi o tym fakcie Zamawiającego przed rozpoczęciem prac.

§ 7

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części robót podwykonawcom, jeżeli ta część robót została wskazana w ofercie przez Wykonawcę, który w ofercie określił jaką część robót zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy z Podwykonawcami na warunkach dotyczących odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy, odpowiadających warunkom określonym niniejszą umową.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami lub przepisami.

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy niezwłocznego udzielania wszelkich informacji
i udostępnienia wszelkich dokumentów na temat stanu realizacji umów Wykonawcy
z Podwykonawcami.

5. W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonania części prac, Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zmawiającego za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy.

6. Zlecenie wykonania części zadania Podwykonawcom, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonanie prac przez  podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

7. Gwarancja i rękojmia wynikająca z postanowień umowy obejmuje także roboty wykonane przez podwykonawców.

8. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, który zamierza zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, zwrócić się do Zamawiającego tj. przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

9. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

10. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia Zmawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w następujących przypadkach:

10.1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

10.2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9.

11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 10, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przepis ust. 16 stosuje się.

13. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 10, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 10.

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy
niż określony w ust. 9, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z § 13 ust. 1
pkt. h. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania
od Zamawiającego informacji o niezgodnym z ust. 9 terminie zapłaty.

17. Przepisy ust. 8-16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4-6.

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doręczenia tejże informacji.

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:

22.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

22.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

22.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej
zapłaty.

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat
na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego
w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie.

26. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ww ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 8

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną i przyjętą przez Zamawiającego ofertą jest umowne wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 wyraża się kwotą brutto:

............................... zł, słownie: ………………………………………...………………………………zł,

w tym:

kwota netto: …......................... zł (słownie: ......................................................... zł)

podatek VAT w wysokości …………%

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 nie będzie waloryzowane przez cały okres ważności niniejszej umowy.

§ 9

1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr  …..................................................

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

3. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

4. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

a) Kopię faktury wystawioną przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę oraz dowód zapłaty
niniejszej faktury oraz

b) oświadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iż Wykonawca nie zalega z żadnymi
zobowiązaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikającymi z zawartej między nimi
umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równiej należności Podwykonawcy, do czasu ich otrzymania.

6. Zapisy ust. 4 i 5 stosuje się analogicznie do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców
występujących bezpośrednio do Zamawiającego z żądaniem zapłaty wynagrodzenia.

7. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych, płatnych przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie bezusterkowy częściowy protokół odbioru oraz kosztorys powykonawczy na wykonane roboty, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Suma wystawionych faktur częściowych nie może przekroczyć 75 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2. Wykonawca może wystawić fakturę częściową nie częściej niż raz na kwartał.

§ 10

1. Wprowadza się zabezpieczenie należytego wykonanie umowy, które Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączyć do umowy dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia  brutto (z podatkiem VAT) tj. w kwocie : ......................................... zł, słownie .............................................................................................................................. zł.

3. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

4. Zamawiający zwróci 70 % wysokości zabezpieczenia tj. kwotę …................................. zł (słownie:.................................................. zł)  w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 30% wysokości zabezpieczenia tj. kwota ............................ zł (słownie:.................................................. zł) zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

5. Wykonawcy składający ofertę wspólnie, na podstawie art. 23 Prawa zamówień publicznych (dotyczy m.in. spółki cywilnej i tzw. konsorcjum), ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwróci oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wydanie oryginału dokumentu nastąpi po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

§ 11

1. Strony ustalają, że będzie stosowany odbiór końcowy po bezusterkowym zrealizowaniu przedmiotu umowy.

2. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru, na podstawie pisemnego zgłoszenia Kierownika Robót  w ciągu 3 dni od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Nie odebranie robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac.

3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie pod adresem Zamawiającego.

4. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni
od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Zakończenie prac Komisji spisaniem protokołu bezusterkowego jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia prac, określonym przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót. Strony ustalają, że z prac komisji odbiorowej sporządzony będzie protokół, określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. Kopie protokołu odbioru, podpisaną przez strony umowy Zamawiający doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokół ten stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady obiektu, Zamawiający odstępuje od odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin do ich usunięcia. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru.

6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad w przedmiocie umowy zostanie sporządzony protokół, w którym Zamawiający określi sposób i termin usunięcia wad. Protokół podpisują strony umowy.

7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

8. Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży kompletną dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty wymagane umową lub przepisami prawa.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji wynosi ….... miesięcy od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy.

4. Okres rękojmi na przedmiot umowy równy jest okresowi gwarancji.

5. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

6. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz powierzy usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego.

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca
w wysokości 30 % całkowitego wynagrodzenia,

b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia za przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienia,

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

d) 0,5 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 2, za ustalenie w umowie
o podwykonawstwo terminu zapłaty faktury / rachunku dłuższego aniżeli wskazany w § 7 ust. 9 niniejszej umowy,

e) 0,5 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 2, za brak zapłaty lub nieterminową
zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, liczoną od upływu terminu wskazanego za ostateczny dzień zapłaty,

f) 0,5 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 2, za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

g) 0,5 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 2, za nieprzedłożenie poświadczonej
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 7 ust. 12 i 15,

h) 0,5 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 2, w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji określonej w § 7 ust. 16.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz.1579 ze zm.).

3. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte
w wyznaczonym terminie.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przez cały okres obowiązywania umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach wskazanych w § 7
pkt. 24 oraz:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w :

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,

3) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz o zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności),

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc.

2. Odstąpienie od umowy w wypadkach wskazanych w punktach 1-5 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia
od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Strony przyjmują, że przyczyny odstąpienia wymienione w § 7 pkt. 24 oraz § 14 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 są zależne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie.

§ 15

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy.

2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy w następujących przypadkach:

1) Zmiana wartości umowy w przypadku:

a) zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,

b) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym,

2) Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) wstrzymanie prac projektowych i budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym – na skutek tych zdarzeń – nie było możliwe wykonanie umowy i na których – w  ich wyniku – jej wykonanie zostało przerwane).

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. (Siłę wyższą należy rozumieć jako zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można było uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki (nie dotyczy pracowników Wykonawcy), ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawach energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia). Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie wpisem w Dzienniku budowy,

c) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

d) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

e) w przypadku zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę.

f) wykonanie robót nie jest możliwe w wyniku wystąpienia odbiegających od normalnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac;

b) uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian
do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron;

c) zmiany kolejności wykonywania części zamówienia;

d) rezygnacji z wykonania części zamówienia;

e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

f) wystąpienia siły wyższej tj. wydarzenia nieprzewidywalnego i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występującej po podpisaniu umowy, a powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;

g) konieczności wykonania robót zamiennych,

h) konieczności wykonania robót związanych z udzieleniem zamówienia dodatkowego.

3) Inne zmiany:

a) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do terminowego wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ bez zwiększenia wynagrodzenia umownego.

b ) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:

- zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji	projektowej;

- zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej;

- innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego;

c) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;

d) zmiana podwykonawców w sytuacji nie wywiązywania się z powierzonych im zadań.

e) w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto.

f) konieczności dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi:

- projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany,

- przedmiar i niezbędne rysunki.

5. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania,

- uzasadnienie zmiany,

- obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.

§ 16

Przeniesienie przez Wykonawcę praw i obowiązków, w tym poszczególnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub ich obciążenie, może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego podwykonawcy nie przeniosą na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw z umów zawartych przez Wykonawcę z podwykonawcami. Postanowienie zdania poprzedzającego ma odpowiednie zastosowanie do umów zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

§ 17

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przy interpretowaniu postanowień dokumentów wiążących Wykonawcę z Zamawiającym, pierwszeństwo będą miały dokumenty wymienione poniżej
w następującym porządku:

1) niniejsza umowa wraz z załącznikami,

2) SIWZ;

3) dokumentacja techniczna i projektowa;

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

§ 18

    - Wykonawca oświadcza, że dzieło, które ma wykonać na podstawie niniejszej umowy będzie
w całości oryginalne i że tylko jemu będą przysługiwały wszystkie prawa autorskie do wykonanego dzieła.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku naruszenia przez dzieło praw osób trzecich.

    - Wykonawca oświadcza, że w ramach ustalonego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2 umowy, po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy:

- przenosi na Zamawiającego na czas nieokreślony autorskie prawa majątkowe
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
do dzieła wykonanego na podstawie niniejszej umowy, na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania w formie zapisu na papierze i / lub zapisu elektronicznego,

- w zakresie wykorzystania i udostępnienia dzieła w całości lub części,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła w całości lub części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w lit. d) – poprzez publiczne wyświetlanie.

- zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz przenosi
na niego prawo na udzielanie zezwoleń na udzielenie zezwoleń na wykonywanie tego prawa. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania opracowań dzieła.

- Wyraża zgodę na wprowadzanie zmian w wykonanym dziele przez Zamawiającego lub inną wskazaną przez niego osobę.

  - Całość dokumentacji wraz z załącznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami i każda jej część stanowić będzie własność Zamawiającego.

§ 19

W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W przypadku takim strony
w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia przyczyny nieważności zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia.

§ 20

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną części umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
i prawa zamówień publicznych.

3. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie poddają Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

§ 21

Umowa zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik nr 7

……………………………………

(pieczątka Wykonawcy)

PISEMNE ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA 
Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA zgodnie z art. 22a ustawy

ZOBOWIĄZANIE

Ja/My niżej podpisany/ni …...................................................................................................

(imię i nazwisko / imiona i nazwiska)

należycie umocowany/ni do reprezentowania firmy: ............................................................

…............................................................ z siedzibą: …........................................................

…............................................................, w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym
pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew”

w przypadku wybrania jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy:......................................

…............................................................ z siedzibą: ….......................................................

…......................................................................................

Zobowiązuję/my się do udostępnienia mu na okres wykonywania zamówienia jak wyżej, następujących zasobów:

- zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów: …………………………………………………………………………………………………….

- sposób wykorzystania udostępnianych zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia …………………………………………………………………………………………………….

- charakter stosunków jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym …………………………………………………………………………………………………….

- zakres udziału podmiotu udostępniającego zasoby przy wykonywaniu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………

............................                                              …............................................................................

data                                                                                     pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik Nr 8 do siwz

………………………………............……..

/Nazwa i pieczęć Wykonawcy/

Oświadczenie

dotyczące  przynależności do tej samej grupy kapitałowej *

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia publicznego na terenie gminy Parzęczew” oświadczam, że:

1) należę do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015 r. Nr 184 ze zm.) wraz z następującymi podmiotami, które złożyły oferty w niniejszym postępowaniu*

1) …………………………………………………………………….. ,
2) …………………………………………………………………….. ,
3) …………………………………………………………………….. ,
W związku z powyższym przedstawiam następujące dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........

2) nie należę do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2015 r. Nr 184 ze zm.) z żadnym Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*

data 	(podpis i pieczątka
		uprawniony  przedstawiciel Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 9 do siwz

...........................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z PODATKAMI I OPŁATAMI LOKALNYMI

Działając w imieniu wykonawcy:

…………………………

………………………….

……………………………

Informuję, że wykonawca nie zalega* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

.................................................................................................

(data i czytelny  podpis uprawnionego przedstawiciela (i) Wykonawcy)

# Footnotes

Dokumentu tego nie składa się  razem z ofertą.  Dokument składany jest na wezwanie zamawiającego jedynie przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

* W innej sytuacji należy złożyć stosowne oświadczenie.